**xxxxxx-001关于xxxxx的需求上线评审文档**

**（模板）**

说明：

1. 该评审文档模板适用于需求或应用缺陷上线投产。
2. 该文档由行方开发人员负责落实填写，上线评审前提交给配置管理组。

# 现状

*#这里概要描述需求或缺陷的主要内容#*

# 二、解决方案

*#方案概述#*

# 三、变更内容

|  |  |
| --- | --- |
| **变更范围** | **改动了哪些业务模块：#**买方代付、光票收汇、退汇/不落地结汇、资金拆借、收费凭证、保证金管理#。 |
| **变更涉及到哪些系统：#**国结系统、申报平台#  **投产顺序是否有特殊要求：#**必须先投产核心，前置 # |
| **关联投产** | **涉及到别的需求需要同时投产：#**否/是（160525-012关于优化申报平台系统申报错误反馈记录功能的需求）**#** |
| **变更内容** | **改动内容包括底层或公共模块：**#否/是#  **（如是）涉及底层和公开模块的改造，对关联交易进行测试** #否/是# |
| **是否改动批量处理：**否。  **（如是）涉及批处理的改造，对批处理进行测试:**#否/是# |
| **该需求是否会产生秒杀、抢购等高并发交易**:是/否  **（如是）对抢购交易能够减缓多次连续点击进行处理**？是/否  **（如是）后台查询是否避免全表扫描**：是/否 |
| **该需要是否涉及网络和iptables的变化**#否/是#  **（如是）是否已申请开通网络或已确认网络连通**：是/否 |
| **投产内容是否包含本需求或缺陷之外的内容：**#否/是#  **（如是）说明**： |
| **是否包含配置文件的改动：**#否/是#  **（如是）配置版本是否确认**：#否/是# |
| **其它特别说明：**无 |

# 三、上线评估

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **影响评估** | **暂停业务** | **变更过程是否需要暂停业务？暂停哪些业务，大概多长时间** | 是，30分钟 （需关掉服务再更新，所以需要暂停所有业务） |
| **重启服务** | **变更过程是否需要重启服务？大概多长时间** | 是，3分钟 |
| **风险评估** | **风险程度** | **根据变更内容的多少、复杂度、影响面评估** | 中 |
| **安全评估** | **敏感信息** | **变更后应用日志是否包含客户敏感信息、磁道、贷记卡（CVV、PIN、有效期等信息）** | 否（不涉及到日志的改造） |
| **密码要求** | **程序是否涉及密码明文** | 否（不涉及到密码的改造） |
| **测试与验证** | **测试评估** | **测试案例是否覆盖变更（包括关联变更）的内容** | 是（已经进行了关联的测试） |
| **验证评估** | **业务验证方案是否足够，验证时效是否合理。** | 是 |

# 四、上线实施

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **上线实施** | **提交文档名称** | bug\_20160620\_02关于修复新国际业务系统缺陷问题的需求(九).sql |
| **上线操作步骤** | **常规：**备份（数据、程序），停止服务，更新，启动服务  **其它：**无。 |
| **应急回退** | **常规：**变更前备份,变更出现异常无法解决时，请示领导，使用备份包进行回退  其它回退说明：无 | |
| **投产验证** | **技术验证方案** | **通用验证**：更新后检查进程、端口是否正常，应用日志有没有报错、程序已更新等。  **其它验证：**无 |
| **业务验证方案** | **验证统筹人及联系方式：**  国结系统：李振强/687318；申报平台：黄碧仪/667933  **验证时效：**实时+次日+待业务发生时 |
| **人员支持** | **技术人员联系方式：**文思海辉：胡云（18665182004）、张奇（15873388326）、陈明帅（15521110309）  **支持方式：**现场 | |
| **建议投产时间点** | 19:00-20:00 | |

# 五、附录

无。